PHẦN 1 - RÀ KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | (Không có) | Giữ nguyên. Việc nhắc lại Sprint Goal ở đầu buổi là cần thiết để định hướng sự chú ý của mọi người. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1, QT3 | Thay vì PO báo cáo tiến độ phần trăm và giải thích lý do bận, Developers sẽ trực tiếp chia sẻ về những công việc đã làm tốt, các khó khăn gặp phải trong Sprint và cách nhóm đã giải quyết chúng. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ giới thiệu PBI-41 là Increment (đã Done); nói rõ PBI-42 và 44 chưa Done. • Demo qua User Journey (PBI-41): Developers đóng vai một khách hàng nhắn tin hỏi đơn, sau đó thao tác trực tiếp trên giao diện website để tra cứu thành công và cho Stakeholders thấy trạng thái đơn hàng hiển thị chính xác như thế nào trong luồng thực tế. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1, QT4 | Đổi thành phiên thu thập phản hồi. • Câu hỏi mở: "Dựa trên phần demo vừa rồi, tính năng tra cứu đơn trên web đã hỗ trợ đúng luồng làm việc của cửa hàng chưa? Các anh/chị có đề xuất cải thiện gì không?" • Xử lý Feedback: Feedback thu được sẽ được PO ghi nhận vào Product Backlog để xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các Sprint sau, không hứa làm ngay. |

PHẦN 2 - TRẠNG THÁI PBI

Dựa trên Điều kiện Done của đề bài: (1) Chạy trên môi trường thử nghiệm, (2) Hoàn thành kiểm thử quan trọng, (3) Không còn lỗi mức nghiêm trọng cao.

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | "PBI-41 đã thỏa mãn điều kiện Done vì đã chạy ổn định trên môi trường thử nghiệm, vượt qua 60/60 ca kiểm thử và không còn lỗi nghiêm trọng, chính thức trở thành Increment của Sprint này." |
| PBI-42 | Chưa Done | "PBI-42 chưa được xem là Done vì dù đã tích hợp xong nhưng vẫn còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt; nhóm sẽ đưa hạng mục này trở lại Product Backlog để hoàn thiện tiếp." |
| PBI-44 | Chưa Done | "PBI-44 chưa được xem là Done vì hệ thống vẫn còn 01 lỗi mức nghiêm trọng cao và 6/80 ca phân loại khiếu nại sai; nhóm ưu tiên tính an toàn nên sẽ chưa phát hành phần này." |

PHẦN 3 - XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (Phản hồi Product Owner)

"Chào Product Owner, chúng ta tuyệt đối không được giấu 6 ca phân loại sai của PBI-44, vì tính minh bạch là cốt lõi của Scrum; việc báo cáo rõ phần chưa Done sẽ giúp Stakeholders hiểu đúng rủi ro thực tế của sản phẩm. Đối với các Feedback từ Chủ cửa hàng, quy tắc là mọi góp ý sẽ được ghi nhận vào Product Backlog để anh cân nhắc ưu tiên sau, thay vì tự động hứa làm ngay làm phá vỡ kế hoạch tương lai.

Bên cạnh đó, em đề xuất bắt buộc phải mời thêm Trưởng nhóm CSKH tham gia buổi Sprint Review này. Việc này là cần thiết vì góc nhìn của Trưởng nhóm CSKH (muốn chuyển hội thoại sớm cho nhân viên để đảm bảo an toàn) là một đối trọng cực kỳ quan trọng với mong muốn của Chủ cửa hàng (muốn AI tự trả lời nhiều), giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện để điều chỉnh AI đi đúng định hướng của Sprint Goal."